**文明北校区零星项目—1号教学楼206改造成中专招生办公室询价函**

一、项目名称：文明北校区1号教学楼206改造成中专招生办公室  
二、工程主要建设内容：  
⑴将1号教学楼206教室在中间位置用轻钢龙骨硅钙板一分为二（具体现场按要求分隔）约24(7.3 X 3.2)平方米，并刮双飞粉底层一遍、面层两遍；

**隔墙轻钢龙骨规格型号及横竖向间距**：75 X 40 X 0.8或50 X 50 X 0.8,间距竖向600mm.横向1500mm；

**隔墙面硅钙板规格型号：**2440 X 1220 X 12；

### ⑵拆除12墙一面约24(7.3 X 3.2)平方米；

### ⑶清理卫生 。 三、用户要求:所用材料质量必须符合国标要求，施工工艺按现行施工规范和质量验收统一标准，达到合格标准，报价方提供轻钢龙骨硅钙板样品。 四、承包方式：包工、包料、包验收合格的包干形式。 五、施工最长工期： 7 日历天。 六、含税工程最高限价（人民币）： 6333 元 七、工程款支付办法： 本项目无预付款；工程竣工验收合格交付使用后，一个月内全部付清。 八、招标人组织投标人讲明施工内容，对投标人有问必答；投标人应充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制等情况，完全明白施工内容，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不批准。

### 九、询价注意事项：

### 1. 询价日期：2017年2月24日；

### 2．报名及堪查场地时间。

### （1）报名时间：2017年2月21日上午10：00-—2017年2月24日下午14：00

### （2）堪查场地时间：7月24日下午14：30 在文明北校区综合楼二楼总务处集中，由学院相关部门人员带队堪查场地。

### （3）报名地点：茂名市文明北路232号茂名职业技术学院综合楼二楼总务处办公室;

### 3. 递交密封报价函时间、投标截止时间、开标时间、地点：

### （1）开标地点：茂名市文明北路232号茂名职业技术学院综合楼二楼总务处办公室

### （2）报价函递交时间：2017年2月24日下午15：30（北京时间）；

### 4. 报价函：单独报总价（包含税金，人工，材料各种费用），报价函应写明：采购项目名称及供应商名称、联系人、联系电话、地址

### 5. 报价人的报价超过采购人设定的标底（项目预算），作无效报价处理；

### 6. 供应商如对本询价函报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后三年内不得参与本单位的所有采购活动；

### 十、评标方法：茂名职业技术学院总务处组建的评审小组通过比较所有已报名且参与报价的供应商中的有效报价，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商,供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。

### 十一、询价之事宜，可按下列地址向采购机构查询：

### 联系地址：茂名市文明北路232号茂名职业技术学院综合楼总务处办公室

### 联系人：吴老师 电话：0668-2920178。

### 茂名职业技术学院总务处 2017 年 2 月 21 日

**报 价 函**

致：茂名职业技术学院

1、根据已收到贵单位茂名职业技术学院**1号教学楼206改造成中专招生办公室询价书**的询价书，遵照有关法律及地方规定，我单位经考察现场和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以工程总造价 ( 元)报价并按要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全明白并放弃提出含糊不清或误解的权力。

3.我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，从本工程开工期限的最后一天算起，在天（日历天，不填视为响应招标人最长期限要求）内，按规定完工。

4.我方同意所递交的投标响应文件的有效期为60个日历日，如我方

中标，投标响应文件的有效期将延长到合同终止日止，我方将受此约

束。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

报价人签名：

单位： 联系电话：

年 月 日